Plataforma de Exámenes — Especificación Funcional v1.0 (Revisada)

Ámbito: Terciario / Universidad Versión: 1.0 (Desktop-Only MVP, Arquitectura Async)

Fecha: 06/11/2025

Stack base: Python 3.12 + Django/DRF + PostgreSQL + Celery/Redis + S3 (R2) Hosting MVP: Render (Plan Starter o equivalente) para Web App + Worker; Neon/Render (free) para PostgreSQL; Cloudflare R2 (free) para Object Storage.

0) Alcance de la versión

- Desktop-Only: Windows, macOS, Linux (Debian/Ubuntu | Red Hat family | SUSE).

- Proctoring por eventos (sin video continuo): focus, fullscreen, cámara ON (blur), flash spike, audio spike, gaze-out básico.

- Antifraude IQ (explicable).

- Examen único y trazable: overlay, QR rotativo, LineCode (interlínea/margen), marcas invisibles, canvas anti-OCR para MC críticos, scroll forzado, bloqueo copy/paste.

- Resiliencia: cache local cifrada + gracia de reconexión (timer continúa).

- Multi-tenant con planes y toggles por suscriptor.

- A11y y Excepciones por alumno.

- LTI 1.3 Advantage (Launch/AGS) con LMS.

- Módulo Anti-Leak (control de publicaciones externas).

1) Visión y objetivos

- Integridad académica con respeto a la privacidad (proctoring por eventos, no filmamos hogares).

- UX clara y rápida para escritorio (alumno y docente).

- Operación multi-tenant, trazable, auditable y con políticas flexibles.

- IA como soporte (no decisor): antifraude explicable, corrección asistida, reportes.

2) Tipos de instancia y presets

- Ejercicio: controles livianos; feedback opcional inmediato.

- Evaluación: controles reforzados; límites por ítem y “bolsa de minutos”.

- Examen: continuidad estricta (1 dispositivo, 1 pestaña, fullscreen); antifraude completo; acta PDF.

3) Roles

Alumno, Docente, Auxiliar/Corrector, Admin del Tenant, Platform SA (soporte, accesos auditados).

4) Multi-tenant y gobierno

- Usuario global con membresías por tenant (roles/legajo locales).

- Aislamiento lógico por tenant_id en todas las operaciones; auditoría multi-tenant.

- Planes, límites y toggles por tenant; consentimientos versionados.

5) Identidad, invitaciones y registro

- Invitación manual o CSV (email, nombre, rol, curso, grupo, dni_hash, legajo).

- No re-registro si coincide email o dni_hash o legajo dentro del tenant.

- DNI nunca en claro (hash + últimos 4 opcional para overlays).

- Resolución de conflictos por admin con registro de auditoría.

6) Matriz de plataforma (Desktop-Only)

6.1 SO y navegadores

- Windows 10/11: Chrome/Edge/Firefox (últimas 2).

- macOS 12+: Safari (últimas 2) y Chrome (últimas 2).

- Linux — Tier 1 (soporte oficial): Debian 12, Ubuntu 22.04/24.04, RHEL/Rocky/Alma 9, openSUSE Leap 15.5/15.6.

- Linux — Tier 2 (mejor esfuerzo): Fedora latest (si no quedó en Tier 1), Arch/Manjaro.

- Pre-flight:

  - Picker de cámara/mic (enumeración de dispositivos).

  - Test de luz/rostro (snapshot único; confidencia mínima).

  - Calibración de silencio (5 s) para fijar umbral de ruido.

  - Bloquea por: cámara inactiva, fullscreen no disponible, ancho < 1024 px, navegador no soportado; bloquea si detecta Wayland en Examen Estricto (CS-03 ON).

  - Safari: no se reimpone fullscreen automáticamente tras pérdida; se muestra modal con botón “Volver a pantalla completa” (gesto usuario requerido).

6.2 Toggles de plataforma (resumen)

- browser.support_matrix_enforced (ON), browser.zoom_policy (warn/block), browser.multimonitor_policy (risk_up), browser.min_width_px (1024).

- Linux: platform.linux.wayland_policy ∈ {block_exam, warn_eval} (default block_exam).

- Runner IA: runner.ai.rate_ms (5000–7000), runner.ai.max_fps (≤5), runner.ai.pause_on_hidden (ON).

7) Proctoring por eventos y continuidad

- Eventos: focus loss, fullscreen out, no-face/multi-face, flash spike, audio impulse/voz externa, device mismatch, reconexión.

- Nota: gaze-out calibrado y cell-phone detection están disponibles en Demo Mode (on-device), y se planifica su estabilización post-MVP.

- Continuidad: 1 dispositivo, 1 pestaña, fullscreen obligatorio (gracia 2–3 s), heartbeats.

- Cambio de IP no cierra; suma riesgo (política configurable).

- Resiliencia: gracia de reconexión 120–180 s (timer continúa), caché local sellada (autosave 5 s), reintentos con backoff.

- Presupuesto de performance (Runner):

  - CPU objetivo P95 ≤ 25% (Chrome i5/i7 móvil).

  - Stream 640×360; inferencia sobre frame 320×240.

  - Frecuencia IA cada 5–7 s (no por frame); pausa si document.hidden=true.

  - Gaze/face hasta 5 FPS (solo Demo Mode).

  - Cell-phone a 3–5 FPS con histéresis (≥ 2 ciclos).

  - Audio con calibración de silencio (5 s) en pre-flight y umbral adaptativo.

- Captura de evidencia ante anomalía (configurable):

  - (a) Face-crop de webcam (recorte de rostro, 320×240, sin fondo);

  - (b) Snapshot del viewport (raster del DOM vía html2canvas; no es captura del SO).

  - Incluyen timestamp, tipo de evento y hash del examen; políticas por tenant definen disparadores, rate-limit y retención.

8) Antifraude IQ (explicable)

- Score 0–10 y top razones (explicabilidad).

- Señales: proctoring, reconexión, multimonitor, tiempos por ítem vs cohortes/dificultad, device binding.

- Semáforo: 🟢 ≤ 3.0, 🟡 3.1–6.0, 🔴 > 6.0 (ajustable por tenant).

- No sanciona automáticamente; asiste la decisión del docente/autoridad.

9) Examen único y trazabilidad (anti-captura)

- Overlay visible (Nombre · Legajo · Hora · Hash).

- QR rotativo (~20 s) firmados (HMAC).

- LineCode interlínea y/o margen (payload firmado + ECC).

- Marcas invisibles (zero-width/espaciado).

- Canvas anti-OCR para MC críticos (ruido sutil + micro-jitter + rotación de fuentes).

- Scroll forzado del enunciado; bloqueo copy/paste.

- Modo accesible reduce agresión visual pero mantiene trazabilidad.

10) Módulo Anti-Leak (Control de Publicaciones)

- Entrada: imagen/PDF/URL con posible filtración.

- Pipeline: normalizar → LineCode → QR → overlay hash parcial → layout signature → marcas invisibles.

- Ejecución: El pipeline de análisis se ejecuta como trabajo asíncrono (worker/Celery) desacoplado de la aplicación web para no impactar el rendimiento. El frontend consulta el estado del trabajo mediante polling.

- Score 0–100; umbrales: auto ≥ 80, review 60–79, < 60 no concluyente.

- Salida: coincidencias (tenant/examen/intent/alumno), señales, informe PDF, caso con acciones (notificar, lock_exam_version, rotate_bank).

11) Accesibilidad (A11y) y excepciones académicas

- Perfil accesible por alumno (aprobado por institución): AC-04 y AC-03 OFF; fullscreen pasa a warning; LineCode con perfil accesible; micro-prompts 0–1; “bolsa de minutos” ON.

- Excepciones por alumno: +X% tiempo; doble pantalla permitida si lo autoriza la institución; ayudas técnicas.

- Antifraude no penaliza eventos derivados del perfil/excepción.

- WCAG 2.1 AA en vistas de soporte.

12) Integraciones

- LTI 1.3 Advantage: Launch OIDC, Deep Linking, AGS (nota a LMS), NRPS opcional.

- SMTP propio (por tenant); API/Webhooks (add-on).

- SSO OIDC/SAML (institucional, add-on).

13) Reportes y publicación

- Tablero en vivo (inscriptos, presentes, aprobados, integridad promedio).

- Histograma, tabla por alumno (nota, tiempos, integridad, flags), CSV/XLSX.

- Acta PDF por alumno (política). Generación de Acta: la creación del PDF es una tarea asíncrona (worker/Celery) para no bloquear la interfaz del docente durante la generación de documentos.

14) Seguridad y privacidad (by design)

- Inferencia on-device: detección facial, VAD y (demo) cell-phone ocurren en el navegador; el backend recibe solo eventos y evidencias mínimas (face-crop / snapshot DOM opcional).

- SQL Injection: ORM/parametrización, whitelist de sort/filters, validación entradas, RLS lógico por tenant_id.

- SRI/Pinning de versiones para bibliotecas front; CSP estricta, HSTS, XFO/COOP/COEP.

- SAST/DAST (ruff/flake8/mypy + ZAP), SBOM/SCA, parches mensuales.

- TLS 1.2/1.3, cookies Secure/HttpOnly/SameSite.

- Evidencias cifradas (S3-compatible), backups 3-2-1, restore trimestral.

- Privacidad: minimización de datos, base legal explícita en consentimientos; acceso a evidencias restringido y auditado.

15) KPIs (MVP)

- Compatibilidad inicio (Tier 1): ≥ 99%; (Tier 2): ≥ 97%.

- Reconexión < 2 min: éxito ≥ 95%; pérdida de respuesta = 0.

- Trazabilidad: ≥ 95% de capturas recuperan ≥ 2 huellas (QR/LineCode/overlay/layout).

- Antifraude: falsos positivos rojos < 3%; falsos negativos rojos < 10%.

- LTI: éxito AGS ≥ 99%.

- Seguridad: 0 “Medium/High” (ZAP); 0 concatenaciones SQL en SAST.

16) Catálogo de Toggles (detallado)

Cada toggle lista: Código — Nombre — Descripción — Default por tipo (EJ/EVAL/EXA) — Alcance — Key API — Dependencias — Auditoría.

A) Identidad & Acceso

- IA-01 — Nivel de verificación: L1 OTP | L2 selfie+liveness | L3 binding+OTP.

  - Default: EJ=L1 | EVAL=L2 | EXA=L3 · Alcance: Examen/Tenant · Key identity.level · Dep: cámara L2/L3 · Audit.

- IA-02 — Orden de match: prioridad deduplicación (legajo>email>dni).

  - Default: ["legajo","email","dni"] · Alcance: Tenant · Key identity.match_order[] · Audit.

- IA-03 — Campos obligatorios registro: qué pide el alta.

  - Default: ["email","nombre"] · Alcance: Tenant · Key identity.required_on_signup[] · Audit.

- IA-04 — Regex de legajo · Default: vacío · Alcance: Tenant · Key identity.legajo_regex · Audit.

- IA-05 — Guardado legajo en claro · Default: false · Alcance: Tenant · Key identity.store_legajo_clear · Audit.

- IA-06 — Versionado de consentimientos · Default: auto · Alcance: Tenant · Key consent.version_id · Audit.

B) Continuidad & Sesión

- CS-01 — Un dispositivo · Default: OFF | ON | ON · Alcance: Examen · Key continuity.single_device · Audit.

- CS-02 — Una pestaña · Default: OFF | ON | ON · Alcance: Examen · Key continuity.single_tab · Audit.

- CS-03 — Fullscreen obligatorio · Default: OFF | ON(3s) | ON(2s) · Alcance: Examen · Keys continuity.fullscreen_required, continuity.fullscreen_grace_sec · Audit.

- CS-07 — Gracia de reconexión · Default: 120s | 180s | 180s · Alcance: Examen · Key continuity.rejoin_grace_sec · Audit.

- CS-08 — Cache local cifrada · Default: ON(5s) · Alcance: Examen · Keys continuity.local_encrypted_cache, continuity.autosave_sec · Audit.

- CS-09 — Reintentos con backoff · Default: ON · Alcance: Examen · Key continuity.retry_backoff · Audit.

- CS-05 — Efecto cambio de IP · Default: risk · Alcance: Examen · Key network.ip_change_effect ∈ {none|risk|terminate} · Audit.

C) Proctoring por eventos

- PE-01 — Focus loss · Default: Log | Strike | Strike · Key proctoring.focus_loss.mode · Audit.

- PE-02 — Screen exit · Default: Log | Strike | Strike→auto-cierre si recurrente · Key proctoring.screen_exit.mode · Audit.

- PE-03 — No face · Default: OFF | ON | ON · Keys proctoring.no_face.mode, proctoring.no_face.timeout_sec · Audit.

- PE-04 — Multi-face · Default: OFF | ON | ON · Key proctoring.multi_face.mode · Audit.

- PE-05 — Gaze-out (calibrado, Demo Mode) · Default: OFF | Strike | Strike · Keys proctoring.gaze_out.mode, proctoring.gaze_out.threshold_deg (≈18), proctoring.gaze_out.hard_secs (5), proctoring.gaze_out.calibration (Quick 10 s) · Audit.

- PE-06 — Flash spike · Default: Log | Strike | Strike · Key proctoring.flash_spike.mode · Audit.

- PE-07 — Device near face / Cell-phone visible (Demo Mode) · Default: OFF | OFF | Strike · Keys proctoring.object_cellphone.mode, proctoring.object_cellphone.min_area_pct (≈1.5), proctoring.object_cellphone.min_persist_ms (≈900) · Audit.

- PE-08 — Audio impulse / Voz externa · Default: OFF | OFF | Strike · Keys proctoring.audio_impulse.mode, proctoring.audio_external.min_secs (≈2), proctoring.audio.calibration_sec (5) · Audit.

- PE-09 — Snapshots sólo rarezas (blur) · Default: OFF (Post-MVP) · Key proctoring.snapshots_on_anomalies · Audit.

- PE-10 — Evidencia face-crop en anomalía · Default: OFF (MVP) | ON (Demo Mode) · Key proctoring.snapshot_face_crop.enabled; proctoring.snapshot_face_crop.min_conf (0–1), proctoring.snapshot_face_crop.max_per_exam.

- PE-11 — Snapshot de viewport en anomalía · Default: OFF (MVP) | ON (Demo Mode) · Keys evidence.viewport_snapshot_on_anomaly.enabled, evidence.viewport_snapshot_on_anomaly.scope ∈ {enunciado, enunciado+opciones}, evidence.viewport_snapshot.max_per_exam.

D) Anti-captura & Disuasión

- AC-01 — Overlay visible · Default: ON · Key anticapture.overlay.visible · Audit.

- AC-02 — QR rotativo · Default: EJ=OFF | EVAL/EXA=ON(20s) · Keys anticapture.overlay.qr_enabled, anticapture.overlay.qr_period_sec · Dep: clave HMAC · Audit.

- AC-03 — Banda móvil · Default: OFF | ON | ON · Key anticapture.moving_band.enabled · Audit.

- AC-04 — Anti-OCR en MC (canvas) · Default: EJ=OFF | EVAL=ON selectivo | EXA=ON selectivo · Keys anticapture.mc_canvas.enabled, anticapture.mc_canvas.aggressiveness · Dep: A11y puede forzar OFF · Audit.

- AC-05 — Marcas invisibles · Default: ON · Key anticapture.invisible_marks.enabled · Audit.

- AC-06 — Bloqueo copy/paste · Default: EJ=OFF | EVAL/EXA=ON · Key anticapture.clipboard_block · Audit.

- AC-07 — Scroll forzado · Default: ON · Key anticapture.enunciation_scroll_required · Audit.

- AC-08 — LineCode interlínea · Default: EJ=OFF | EVAL=ON(baja) | EXA=ON(media) · Keys linecode.inline.enabled, linecode.inline.level · Audit.

- AC-09 — LineCode en margen · Default: EJ=OFF | EVAL=OFF | EXA=ON · Keys linecode.margin.enabled, linecode.margin.level · Audit.

- AC-10 — Perfil accesible LineCode · Default: ON · Key linecode.accessible_profile · Audit.

E) Tiempo

- TI-01 — Límite total · Default: ON (por examen) · Key time.exam_total_minutes · Audit.

- TI-02 — Límite por ítem · Default: EJ=OFF | EVAL/EXA=ON · Key time.per_item_seconds · Audit.

- TI-03 — Bolsa de minutos · Default: EJ=OFF | EVAL/EXA=ON · Key time.bucket_pool_enabled · Audit.

- TI-04 — Gracia inicial · Default: EJ/EVAL=30s | EXA=15s · Key time.initial_grace_sec · Audit.

F) Navegación

- NF-01 — Sin volver atrás · Default: EJ=OFF | EVAL/EXA=ON · Key nav.no_back · Audit.

- NF-02 — 1 pregunta por pantalla · Default: ON · Key nav.one_item_per_screen · Audit.

- NF-03 — Stem en secciones · Default: ON · Key nav.stem_sections_enabled · Audit.

- NF-04 — Micro-prompts de presencia · Default: EJ=0 | EVAL=2 | EXA=3 · Key nav.presence_prompts.count · Audit.

G) Randomización

- RA-01 — Seed por alumno · Default: ON · Key rand.seed_per_user · Audit.

- RA-02 — Shuffle de preguntas · Default: ON · Key rand.shuffle_items · Audit.

- RA-03 — Shuffle de opciones · Default: ON · Key rand.shuffle_options · Audit.

- RA-04 — Bancos equivalentes · Default: EJ=OFF | EVAL/EXA=ON · Key rand.equivalent_item_banks · Audit.

H) Feedback & Publicación

- FB-01 — Feedback inmediato · Default: EJ=ON | EVAL/EXA=OFF · Key feedback.instant_score · Audit.

- FB-02 — Mostrar soluciones · Default: EJ=mc_only | EVAL/EXA=none · Key feedback.show_solutions_mode · Audit.

- FB-03 — Ventana de revisión · Default: EJ=0 | EVAL=0–10 | EXA=0 · Key feedback.review_window_minutes · Audit.

- FB-04 — Acta PDF · Default: EJ=OFF | EVAL/EXA=ON · Key feedback.transcript_pdf_enabled · Audit.

I) IA Asistida

- AI-01 — Corrección asistida · Default: EJ=OFF | EVAL/EXA=ON · Key ai.short_answer_assist.enabled · Audit.

- AI-02 — Antifraude IQ · Default: EJ=light | EVAL/EXA=full · Key ai.antifraud.mode · Audit.

- AI-03 — Explicabilidad · Default: ON · Key ai.antifraud.explainability · Audit.

- AI-04 — Asistente de ítems · Default: OFF (add-on) · Key ai.item_authoring.enabled · Audit.

- AI-05 — Reportes NL docente · Default: OFF (add-on) · Key ai.reports.nl_enabled · Audit.

- AI-06 — Chat alumno (uso/consigna) · Default: EJ/EVAL/EXA=ON (con límites) · Key ai.chat.student_enabled · Audit.

J) Evidencias & Reportes

- RE-01 — Retención de evidencias (días) · Default: 15/30/90/180 por plan · Alcance: Tenant · Key retention.evidence_days · Audit.

- RE-02 — Exportaciones habilitadas · Default: ON · Key export.results_enabled · Audit.

- RE-03 — Descarga de evidencias (scope) · Default: Docente+Admin · Key evidence.download_scope · Audit.

- RE-04 — Reportes avanzados · Default: EJ=OFF | EVAL/EXA=ON · Key reports.advanced_enabled · Audit.

- RE-05 — Snapshot de viewport en anomalía · Default: OFF (MVP) | ON (Demo Mode) · Key evidence.viewport_snapshot_on_anomaly.enabled; evidence.viewport_snapshot_on_anomaly.scope ∈ {enunciado, enunciado+opciones}; evidence.viewport_snapshot.max_per_exam.

K) Integraciones

- IN-01 — SSO (OIDC/SAML) · Default: OFF (add-on) · Key integrations.sso.enabled · Audit.

- IN-02 — SMTP propio · Default: OFF/ON según plan · Key integrations.smtp.enabled · Audit.

- IN-03 — API/Webhooks · Default: OFF (add-on) · Key integrations.api.enabled · Audit.

- IN-04 — LTI 1.3 · Default: EJ=OFF | EVAL/EXA=ON · Keys integrations.lti.enabled, integrations.lti.ags_autopush · Audit.

L) Tenant & Gobernanza

- TG-01 — Selector de tenant visible · Default: ON (si > 1 membresía) · Key tenant.selector_visible · Audit.

- TG-02 — Presets por tipo · Default: ON · Key presets.instance_type.enabled · Audit.

- TG-03 — Límites por plan · Default: por plan · Keys plan.limits.* · Audit.

M) Invitaciones & Roster

- IR-01 — Rate limit reenvíos · Default: 3/24h · Key invites.resend_rate_limit · Audit.

- IR-02 — Revocar invitación · Default: ON · Key invites.revoke_enabled · Audit.

- IR-03 — Link directo sin mail · Default: ON · Key invites.direct_link_enabled · Audit.

AL) Anti-Leak

- AL-01 — Anti-Leak habilitado · Default: EJ=OFF | EVAL/EXA=ON · Alcance: Tenant · Key antileak.enabled · Audit.

- AL-02 — Umbrales de atribución · Default: auto=80, review=60 · Alcance: Tenant · Keys antileak.thresholds.auto, antileak.thresholds.review · Audit.

- AL-03 — Acciones automáticas · Default: ["notify_coordinator"] · Alcance: Tenant · Key antileak.actions[] · Audit.

AX) Accesibilidad & Excepciones

- AX-01 — Perfiles A11y habilitados · Default: ON · Alcance: Tenant · Key a11y.profile_enabled · Audit.

- AX-02 — Relajaciones por defecto · Default: ["AC-04","AC-03","CS-03"] · Key a11y.default_relaxations[] · Audit.

- AX-03 — Excepciones por alumno · Default: habilitado · Alcance: Examen/Alumno · Key exam.exceptions_per_user · Audit.

BR) Plataforma (Desktop-Only)

- BR-01 — Enforce matriz navegadores · Default: ON · Key browser.support_matrix_enforced · Audit.

- BR-02 — Política de zoom · Default: EVAL=warn | EXA=block · Key browser.zoom_policy · Audit.

- BR-03 — Política multimonitor · Default: risk_up · Key browser.multimonitor_policy · Audit.

- BR-04 — Ancho mínimo · Default: 1024 · Key browser.min_width_px · Audit.

- BR-05 — Linux: modo matriz · Default: soft · Key platform.linux.support_matrix_mode · Audit.

- BR-06 — Aviso Wayland · Default: ON · Key platform.linux.wayland_notice_enabled · Audit.

- BR-07 — Override zoom Linux · Default: hereda BR-02 · Key platform.linux.zoom_policy · Audit.

IT) Tipos de ítems avanzados

- IT-01 — MathJax · Default: ON · Key items.mathjax_enabled · Audit.

- IT-02 — Bloque de código · Default: ON · Key items.codeblock_enabled · Audit.

- IT-03 — Subida de archivo/imagen · Default: EJ=OFF | EVAL/EXA=ON · Keys items.file_upload_enabled, items.file_upload.max_files, items.file_upload.max_mb, items.file_upload.types[] · Audit.

- IT-04 — Dibujo (canvas) · Default: OFF (opcional MVP) · Key items.draw_enabled · Audit.

- IT-05 — Ítem de caso largo · Default: ON · Key items.case.sections_enabled · Audit.

17) (Reservado)

Esta sección se reserva para extensiones funcionales del MVP sin impacto en los sprints planificados (por ejemplo, presets institucionales o políticas de retención por jurisdicción). Se mantiene para preservar consistencia de referencias internas.

18) Arquitectura y Stack

18.1 Estilo y capas (Clean/Hex aterrizado a Django)

- Presentación (UI/API): vistas Django/HTMX, API DRF (serializers).

- Aplicación (casos de uso): orquestación, transacciones, autorización por rol, puertos.

- Dominio: entidades ricas (Exam, Attempt, Policy, AntiFraudScore, AntiLeakSignals), reglas e invariantes, eventos de dominio.

- Infraestructura: ORM/repos (Django models), S3/evidencias, PDF, LTI, Anti-Leak (OpenCV/QR/ECC), cache.

- Transversales: Seguridad/Multitenant (inyección tenant_id), Observabilidad (logs/auditoría/métricas).

18.2 Stack tecnológico

- Frontend (Runner): JS nativo (ES6+) + librerías ligeras cargadas de forma diferida por toggle/tenant. Permitidas en MVP/Demo Mode:

  - Detección facial: face-api.js (TinyFace/BlazeFace) o MediaPipe Face Detection (bundle < 1–2 MB, TFJS-lite/WASM).

  - Detección de objeto ‘cell phone’ (demo): modelo liviano MediaPipe/TFJS-lite (320×240, 3–5 FPS).

  - VAD (voz): WebAudio + detector VAD liviano (inferencia on-device, sin subir audio).

  - Snapshot DOM: html2canvas (versión fijada).

  - Todas las libs con Subresource Integrity y crossorigin=anonymous (o self-host en CDN confiable).

- Backend: Python 3.12, Django 5 + DRF, pylti1p3, WeasyPrint, OpenCV/Pillow, reedsolo (ECC), pyzbar (QR), PostgreSQL.

- Workers: Celery.

- Broker: Redis.

- Storage: django-storages (boto3) sobre S3-compatible (Cloudflare R2 en MVP).

- Backoffice: templates + HTMX/Alpine (docencia/admin).

- DB: PostgreSQL (Neon/ElephantSQL).

- CI/CD: GitHub + Actions (lint/tests/deploy).

- Tiempo real: Tableros por polling (5–10 s) en MVP.

- Tareas pesadas (PDF/Anti-Leak): asíncronas (Celery) con polling de estado.

18.3 Modelo de datos (alto nivel)

tenants, users, memberships, courses, exams, items, attempts, events, evidence, antileak_cases, a11y_profiles, exceptions, audits. RLS lógico por tenant_id en todas las consultas/repos.

19) Diagramas C4

C4-1: Contexto

- Actores: Alumno, Docente/Admin (Navegador Desktop), LMS (Moodle/Canvas/Blackboard), Storage S3, DB PostgreSQL.

- Sistema: Plataforma de Exámenes (monolito web).

- Relaciones:

  - Alumno/Docente ⇄ Plataforma (HTTPS)

  - Plataforma ⇄ LMS (LTI 1.3 OIDC/AGS)

  - Plataforma ⇄ PostgreSQL (datos)

  - Plataforma ⇄ S3 (evidencias/PDFs)

C4-2: Contenedores (Las partes del sistema)

Este diagrama muestra las principales "piezas" ejecutables o almacenes de datos que componen la plataforma.

- Navegador Desktop (Cliente):

  - Descripción: El software que corre en la máquina del alumno (Chrome, Firefox, Safari).

  - Responsabilidad: Ejecuta el "Runner" (JS), realiza la inferencia de IA on-device (MediaPipe/face-api.js), gestiona la resiliencia (caché local) y se comunica con la API de la Web App.

- Web App (Django/DRF):

  - Descripción: El servidor web principal. Es el "cerebro" de la aplicación.

  - Responsabilidad: Sirve la API, la UI del backoffice (HTMX), autentica usuarios y gestiona la lógica de negocio. Encola tareas pesadas (Anti-Leak, PDF), pero no las ejecuta.

  - Tecnología: Python/Django (corriendo en Gunicorn).

- Worker Asíncrono (Celery):

  - Descripción: El "músculo" de la aplicación. Es un proceso separado que corre en segundo plano.

  - Responsabilidad: Escucha la cola de tareas (Redis) y ejecuta todos los trabajos pesados y lentos: generar Actas PDF (WeasyPrint), analizar Anti-Leak (OpenCV), y correr reportes complejos.

  - Tecnología: Python/Celery.

- Broker de Tareas (Redis):

  - Descripción: La "lista de tareas" o cola que conecta la Web App con el Worker.

  - Responsabilidad: Permite a la Web App delegar tareas (ej. generar_pdf.delay()) de forma instantánea para no bloquearse. Garantiza que las tareas se ejecuten aunque la Web App se reinicie.

  - Tecnología: Redis.

- Base de Datos (PostgreSQL):

  - Descripción: La base de datos relacional principal.

  - Responsabilidad: Almacena todos los datos estructurados: usuarios, tenants, exámenes, ítems, intentos, eventos de proctoring (los metadatos), puntajes y logs de auditoría.

  - Tecnología: PostgreSQL (ej. Neon).

- Object Storage (S3/R2):

  - Descripción: El almacén de archivos (el "disco duro" en la nube).

  - Responsabilidad: Almacena todos los archivos binarios pesados: evidencias (face-crops, snapshots del DOM), PDFs generados, y cualquier archivo subido por los alumnos (IT-03).

  - Tecnología: API compatible con S3 (ej. Cloudflare R2).

C4-3: Componentes (Zoom a la "Web App")

Este diagrama hace zoom dentro del contenedor "Web App (Django/DRF)" para mostrar sus módulos internos principales (estilo Clean/Hex).

- Componentes de Presentación (Capa API/UI):

  - API (DRF): Endpoints para el Runner (recibir eventos, guardar respuestas) y APIs del backoffice.

  - Vistas (HTMX/Templates): Renderiza el backoffice para el Docente, Admin y Platform SA (constructor de exámenes, reportes, consola de proctoring).

- Componentes de Aplicación (Casos de Uso):

  - ExamService: Lógica para iniciar, finalizar y gestionar el estado de un intento.

  - ProctoringService: Ingesta y normalización de los eventos de proctoring enviados por el Runner.

  - ReportService: Prepara los datos para los reportes y encola la generación del PDF (PdfAdapter.delay()).

  - AntiLeakService: Recibe la subida de un archivo sospechoso y encola el análisis (AntiLeakAdapter.delay()).

  - LTIGateway: Maneja los flujos de OIDC (Launch) y AGS (Grade Passback) (S5b).

  - TenantAdminService: Lógica para gestionar usuarios, roles e invitaciones (S0b).

- Componentes de Dominio:

  - Modelos de Django: Las entidades ricas (Exam, Attempt, Item, Tenant, User, Policy, AntiFraudScore, etc.) y sus reglas de negocio.

- Componentes de Infraestructura (Adaptadores/Puertos):

  - ORM/Repos (Django): Abstracción de la comunicación con la Base de Datos (PostgreSQL).

  - TaskBrokerPort (Celery): Adaptador para enviar tareas al Broker (Redis).

  - StoragePort (django-storages): Adaptador para leer/escribir en el Object Storage (R2).

  - PdfPort (WeasyPrint): Lógica real de generación de PDF (usada por el Worker, no por la Web App).

  - OpenCVPort (OpenCV/ECC): Lógica real de detección de LineCode (usada por el Worker).

C4-4: Despliegue (Dónde corre todo en el MVP)

Este diagrama muestra cómo se mapean los contenedores (C4-2) a la infraestructura real del MVP (Render + Cloudflare).

- Proveedor 1: Render (Hosting de Cómputo)

  - Servicio 1: Web Service (Plan Starter)

    - Ejecuta: Contenedor: Web App (Django/Gunicorn).

  - Servicio 2: Background Worker (Plan Starter)

    - Ejecuta: Contenedor: Worker Asíncrono (Celery).

  - Servicio 3: Redis (Plan Free)

    - Ejecuta: Contenedor: Broker de Tareas (Redis).

- Proveedor 2: Externo (Base de Datos)

  - Servicio: Neon o Render DB (Plan Free)

    - Ejecuta: Contenedor: Base de Datos (PostgreSQL).

- Proveedor 3: Externo (Storage)

  - Servicio: Cloudflare (Plan Free)

    - Ejecuta: Contenedor: Object Storage (R2).

- Cliente (Usuario Final)

  - Hardware: Desktop (Windows/macOS/Linux)

    - Ejecuta: Contenedor: Navegador Desktop.

20) Addenda — Roadmap Extendido y Cierres de Planificación

Esta sección detalla el plan de ejecución mitigado.

20.1 Roadmap extendido (12 sprints · ~6 meses)

- Fase 0 — Cimiento y Provisioning

  - S0a — Infra & PoC Tortura (2 sem): CI/CD, Celery/Redis, R2; PoC con getUserMedia, picker cam/mic, fullscreen (Safari con gesto), visibilityState, face-detect cada 5–7 s, VAD con calibración 5 s, html2canvas snapshot.

    - DoD: CPU P95 ≤ 25%; det. facial ≥ 95% (pruebas controladas); VAD FP ≤ 10%.

  - Buffer de Mitigación PoC (condicional · 1 sem): se activa sólo si no se cumplen los DoD; probar librerías/umbrales alternativos (MediaPipe vs face-api.js), bajar resolución/frecuencias y ajustar arquitectura sin bloquear Gate-1.

  - S0b — Platform SA Console (2 sem): Alta de Tenant, Admin del tenant, invitaciones (CSV/manual) de Docentes/Auxiliares. Login Admin + panel básico de plan/toggles.

    - DoD: Crear tenant+admin e invitar 1 docente en < 5 min, sin intervención técnica.

- Fase 1 — Contenido y ejecución básica

  - S1 — Banco de ítems + Constructor (2 sem): MC, corta, caso; seed/shuffle; metadatos (dificultad, tags); import CSV; editor WYSIWYG controlado.

    - DoD: Crear examen de 6–8 ítems en < 10 min.

  - S2 — Runner Core + Continuidad + Anti-captura base (2 sem): 1 pestaña, fullscreen (gracia 2–3 s), no-back, tiempos (total/ítem), autosave, rejoin-grace 120–180 s; overlay + QR rotativo; copy/paste block; scroll forzado.

    - DoD: 20 alumnos simulados completan sin errores; logs de focus/fullscreen/alt-tab consistentes.

- Fase 2 — IA on-device estabilizada

  - S3a — IA on-device Estable (2 sem): no-face/multi-face/face-crop (cada 5–7 s @320x240), VAD con calibración 5 s; Demo Mode: cell-phone 3–5 FPS con histéresis; telemetría runner.ai.*.

    - DoD: FPs VAD ≤ 10% en silencio; det. no-face/multi-face ≥ 95%; CPU P95 ≤ 25%.

  - S3b — Anti-captura avanzada (mínima) (2 sem): Canvas Anti-OCR (AC-04) en MC (enunciado+opciones) con jitter/ruido sutil y Modo Accesible con texto real; LineCode (AC-08) generación (payload HMAC+ECC, micro-ajustes de layout).

    - DoD:

      - Canvas activo en 100% navegadores Tier-1; A11y OK en Modo Accesible.

      - Ciclo cerrado Gen→Detect (PoC): script Python (OpenCV+ECC) que, a partir de una captura de pantalla del examen, extrae el payload LineCode generado en S3b con tasa de éxito ≥ 90% en pruebas controladas.

      - Verificación server-side del payload.

- Fase 3 — Corrección y antifraude defendible

  - S4a — Corrección Núcleo (routing/colas/rúbricas) (2 sem): Asignación (manual/round-robin/carga) a Auxiliares; cola personal; rúbricas; auditoría.

    - DoD: Repartir 100 intentos entre 3 auxiliares y cerrar 80% en < 24 h (demo).

  - S4b — IA asistida (HITL) + Antifraude IQ v1 (2 sem): IA propone puntaje/razones; humano valida/ajusta (delta registrado); IQ v1 (reglas + top-señales) en tablero.

    - DoD: Aceptación masiva sin freeze; IQ separa 🟢/🔴 en demo de forma consistente.

- Fase 4 — Integraciones, reportes y piloto

  - S5a — Acta PDF async + Reportes avanzados (2 sem): Acta por alumno (job Celery), exportes CSV/XLSX, tableros avanzados.

    - DoD: P95 PDF ≤ 60 s; exportes consistentes; tableros sin timeouts.

  - S5b — LTI 1.3 (launch + AGS) (2 sem): OIDC launch, roles/context, Deep Linking (opcional), AGS (grade passback) contra LMS de prueba (Moodle/Canvas/otro).

    - DoD: flujo completo de launch + devolución de nota estable en al menos 1 LMS; documentación de quirks.

  - S6 — Piloto multi-tenant + calibración antifraude + pentest light (2 sem): 2 tenants demo con presets distintos; ajuste de pesos/umbrales; ZAP baseline.

    - DoD: 2 pilotos internos sin severidades High; métricas de estabilidad.

- Fase 5 — Forense y endurecimiento

  - S7 — Anti-Leak Full (detección) + Automatismos (2 sem): Worker OpenCV+ECC (detección LineCode, QR/layout/marcas invisibles); caso con acciones (lock, rotate).

    - DoD: ≥ 80% atribuciones “auto” en capturas demo; informe PDF forense.

  - S8 — Endurecimiento + Accesibilidad + QA cruzada (2 sem): A11y (lectores/teclado), quirks Wayland/Firefox, CSP/SRI hardening.

    - DoD: Checklist A11y mínimo aprobado; CSP sin bloqueos.

- Paralelización:

  - Track A (Runner/IA): S2→S3a→S3b

  - Track B (Contenido/Corrección): S1→S4a→S4b

  - Track C (Ops/Integraciones): S5a/S5b→S6→S8

  - Track D (Forense): S3b(gen)→S7(detect)

- Gates:

  - Gate-0 (fin S0a): PoC cumple DoD o se activa Buffer de Mitigación PoC (1 sem); si tras el buffer no se alcanzan mínimos, se re-calibran objetivos de S2/S3.

  - Gate-1 (fin S0b): PoC OK + provisioning OK → habilita S1/S2.

  - Gate-2 (fin S3a): performance en presupuesto → habilita S3b.

  - Gate-3 (fin S4b): demo Antifraude consistente → habilita demos externas.

- Buffers: 1 semana tras S0a (condicional), 1 semana tras S3a, 1 semana tras S4b.

20.2 Provisioning inicial (Día 1)

- Rol Platform SA (superadmin global): crea Tenants, Admins, define planes/toggles por tenant, métricas globales (sin PII).

- Flujo: SA crea Tenant → genera Admin del Tenant → Admin invita Docentes/Auxiliares (CSV/manual) → Docentes acceden a Banco de Ítems.

- Plantillas de correo: alta tenant, invitación, recordatorio, reset.

- DoD S0b: alta tenant+admin y 1 docente en < 5 min.

20.3 Corrección & Revisión (detalle de workflow)

- Estados: pendiente → en revisión → resuelto → apelado (opcional).

- Asignación: grading.assign.mode ∈ {manual, round_robin, workload}; reasignación por Docente.

- Rúbricas: criterios/pesos por ítem; atajos; comentarios.

- HITL (IA asistida): IA sugiere; humano confirma/ajusta (delta registrado).

- Muestreo QC: grading.qc.sample_rate por tenant; panel de control de calidad.

- Auditoría: quién, cuándo, cambios y notas.

20.4 Toggles adicionales

- tenant.invite.bulk_enabled = ON

- tenant.roles.allowed = {Admin, Docente, Auxiliar, Alumno}

- runner.demo_mode = ON/OFF

- grading.assign.mode ∈ {manual, round_robin, workload}

- anticapture.canvas.scope ∈ {MC_only, all} (MVP: MC_only)

- antileak.mode ∈ {lite, full} (S7→full)

Anexo A — PoC “Prototipo de Tortura”

- Objetivo: validar compatibilidad y performance de las APIs críticas antes del Runner.

- Contenido (test.html):

  - Permiso de cámara/mic + selector de dispositivos.

  - Botón Fullscreen (gesto usuario).

  - Visibility API (log “FOCO PERDIDO”).

  - Carga face-api.js/MediaPipe → detección cada 5–7 s; log “Caras: X”.

  - WebAudio VAD + calibración 5 s; log picos.

  - html2canvas → botón “Snapshot” (descarga PNG).

- Matriz de prueba (6.1): Win11 (Chrome/Edge/Firefox), macOS 13/14 (Safari/Chrome), Ubuntu 22.04 (Firefox Xorg); Wayland: Examen bloquea.

- Criterios de aceptación:

  - Detección facial: ≥95% en pruebas controladas (5–7 s).

  - VAD: ≥90% detección de picos; ≤10% falsos positivos en silencio.

  - html2canvas: snapshot válido de enunciado/opciones en 100% navegadores Tier 1.

  - Fullscreen Safari: recuperación por modal funcional.

  - CPU P95 ≤ 25% (Chrome); FPS de cámara estable.

- Go/No Go: si falla un Tier 1, feature pasa a log-only o se desactiva en ese browser; se documenta “quirk” en matriz.

Anexo B — Glosario de Términos Clave

Este anexo aclara el significado y la implicación de términos técnicos o de dominio específicos utilizados en esta especificación.

- A11y (Accesibilidad): Buenas prácticas para uso con lectores de pantalla, navegación por teclado y alto contraste. En este documento, “Modo Accesible” implica texto real disponible, bypass del canvas anti-OCR y controles equivalentes.

- AGS (Assignment & Grade Services): Servicio de LTI 1.3 para devolver calificaciones al LMS.

- Anti-Leak: Conjunto de técnicas para rastrear filtraciones (LineCode, QR, marcas invisibles) y detectar coincidencias forenses en capturas/URLs.

- Backoff: Estrategia de reintentos con espera incremental entre intentos fallidos para evitar saturación (p. ej., exponencial con jitter).

- Canvas (AC-04): Renderizado del enunciado/opciones en <canvas> con ruido/jitter sutil para desalentar OCR. En Modo Accesible se mantiene texto real.

- Ciclo cerrado Gen→Detect: PoC que valida que el mismo payload LineCode generado puede ser extraído por el detector (OpenCV+ECC) en condiciones controladas.

- CSP (Content Security Policy): Cabeceras de seguridad que restringen orígenes de scripts/recursos.

- Deep Linking (LTI): Mecanismo LTI 1.3 para insertar/seleccionar contenido del proveedor (la plataforma) dentro del LMS.

- Demo Mode: Preset de toggles que visibiliza señales IA (gaze/celular/voz) y evidencias para demo, con límites de captura y sin modificar el scoring productivo.

- DoD (Definition of Done): Criterios objetivos de salida por sprint (performance, compatibilidad, funcionalidad mínima) que habilitan el Gate siguiente.

- ECC (Error-Correcting Code): Códigos de corrección de errores para robustecer decodificación de LineCode bajo ruido/distorsión.

- Heartbeat: Señal periódica (ping) del Runner a la Web App para indicar que la sesión sigue activa.

- HITL (Human-in-the-Loop): Flujo donde la IA sugiere y un humano valida o ajusta la calificación, registrando el delta.

- HMAC (Hash-based Message Authentication Code): Firma que garantiza integridad/autenticidad de un payload con clave secreta compartida.

- HSTS (HTTP Strict Transport Security): Cabecera que fuerza a los navegadores a usar siempre HTTPS.

- html2canvas: Librería que rasteriza el DOM del navegador a imagen; usada para snapshot del viewport (no captura del SO).

- IQ Antifraude (explicable): Puntuación 0–10 derivada de señales ponderadas (ver §C/D). “Explicable” significa que el sistema muestra qué señales afectaron el puntaje, cuánto y cuándo (con timestamps/eventos), sin revelar lógica sensible ni pesos exactos cuando sea necesario por seguridad.

- LTI 1.3: Estándar de interoperabilidad (OIDC Launch, AGS, Deep Linking) para integrar con LMS (Moodle, Canvas, Blackboard, etc.).

- MC (Multiple Choice): Tipo de ítem de opción múltiple.

- MediaPipe/face-api.js: Modelos/librerías ligeras para detección facial/objetos en el navegador.

- NRPS (Names and Role Provisioning Services): Servicio LTI 1.3 para obtener lista de participantes/roles desde el LMS.

- OIDC (OpenID Connect): Estándar de autenticación sobre OAuth 2.0 usado por LTI 1.3 para el “Launch”.

- Platform SA: Superadministrador de la plataforma (ámbito global) que crea tenants y define planes/toggles.

- PoC Tortura: Página de prueba que estresa las APIs críticas (cámara, VAD, fullscreen, visibility, html2canvas) para validar compatibilidad/performance.

- R2 (S3-compatible): Almacenamiento de objetos (Cloudflare R2) para evidencias/PDF en el MVP.

- RLS (Row-Level Security): Control de acceso a nivel de fila en la base de datos (filtra por tenant_id).

- Runner: Módulo de ejecución del examen en el navegador del alumno, con proctoring y políticas de continuidad.

- SAST/DAST: Análisis de seguridad estático/dinámico de código y aplicación (p. ej., ruff/flake8/mypy y ZAP).

- SBOM/SCA: Inventario de componentes de software (SBOM) y análisis de composición (SCA) para detectar vulnerabilidades en dependencias.

- SRI (Subresource Integrity): Verificación de integridad de recursos externos (hashes) para prevenir inyección de scripts.

- Tenant: Instancia lógica por institución (configuración, usuarios, políticas, datos segregados).

- Tier (compatibilidad): Nivel de soporte por plataforma: Tier-1 (soporte oficial), Tier-2 (mejor esfuerzo).

- VAD (Voice Activity Detection): Detección de actividad/impulsos de audio local para eventos de proctoring; en MVP se calibra en silencio 5 s.

- WCAG 2.1 AA: Criterios de accesibilidad web para contenido percibible, operable, comprensible y robusto.

- Wayland: Sistema de ventanas en Linux que restringe ciertas APIs necesarias para proctoring estricto; bloqueado en “Examen” (preset estricto).

- XFO/COOP/COEP: Cabeceras de aislamiento/embebido (X-Frame-Options, Cross-Origin-Opener-Policy, Cross-Origin-Embedder-Policy) que endurecen el contexto del navegador.

Anexo C — Explicabilidad del Antifraude IQ (definición operativa)

22.1 Señales base (ejemplos; ver toggles §C/D):

- Continuidad: focus loss (PE-01), fullscreen exit (PE-02), cambio de dispositivo, reconexión fuera de gracia.

- IA on-device: no-face (PE-03), multi-face (PE-04), audio impulse/voz (PE-08), (demo) cell-phone (PE-07).

- Anti-captura: canvas activado (AC-04), overlay/QR, scroll forzado, copy-block, snapshots en anomalía (PE-10/PE-11).

22.2 Cálculo (nivel de divulgación):

- Interno: combinación ponderada por preset/tenant; normalización 0–10 con umbrales Verde/Amarillo/Rojo definidos por política.

- Visible a Docente/Admin:

  - Top-señales (máx. 5) que más impactaron el caso, con magnitud relativa (p. ej., “+1.2 pts” o “alto/medio/bajo”).

  - Línea de tiempo de eventos con timestamps y enlaces a evidencias (face-crop/snapshot DOM si están habilitados).

  - Contexto (p. ej., “gracia consumida 100%”, “Wayland bloqueado”).

- Visible a Alumno (opcional por política): semáforo final y mensajes de conducta (educativos, no sancionatorios) sin pesos numéricos.

22.3 Controles de transparencia y seguridad

- No se exponen pesos exactos ni fórmulas completas para evitar gaming del sistema.

- Cada señal lleva justificación textual breve (plantillas) y enlace a su evidencia (si existe).

- Todas las decisiones automáticas son revisables por el Docente/Admin.

22.4 Trazabilidad

- Cada cambio del IQ (evento→re-cálculo) se registra con who/when/what, tenant_id, exam_id, attempt_id, signal_id, value_before/after.

Anexo D — Índice de referencias cruzadas (término → sección)

- Explicable / Explicabilidad del IQ: §Anexo C

- LineCode: §10 (Anti-Leak) y §20.1 (S3b DoD: ciclo Gen→Detect)

- Demo Mode: §16.C (Proctoring por eventos), §7 (evidencias), §20.1 (roadmap)

- Modo Accesible (A11y): §11, §16.D (Anti-captura)

- PoC Tortura: §Anexo A y §20.1 (S0a)

- Gate / DoD: §20.1 (Roadmap)

- LTI 1.3 / AGS: §12 y §20.1 (S5b)

- SRI / CSP: §14 (seguridad)

- Runner: §6, §7

- Tenant / Platform SA: §3, §4, §20.2

Anexo E — Supuestos no funcionales clave (resumen explícito)

- Desktop-Only MVP (Windows/macOS/Linux Tier-1); Wayland bloqueado en "Examen".

- IA on-device con presupuesto de performance (CPU P95 ≤ 25% en Chrome i5/i7 móvil).

- Jobs pesados (PDF, Anti-Leak) asíncronos (Celery); UI hace polling.

- Privacidad por diseño: sin streaming continuo; evidencias mínimas ante anomalías; retención acotada por tenant.

- Compatibilidad validada por PoC Tortura antes de construir el Runner definitivo.